# ТЗ проекта To-do List (MVP v1)

## 1. Цель проекта

Разработать простое веб-приложение To-do List, в котором пользователь может зарегистрироваться, войти в систему и управлять своими задачами через минимальный UI.

Проект нужен для того, чтобы:

- как можно раньше получить живой интерфейс;

- потренироваться в ручном тестировании;

- начать писать простые API-автотесты;

- позже добавить UI-автотесты на уже существующий интерфейс.

## 2. Главная идея MVP

В первой версии делаем не “широкое API”, а небольшой законченный вертикальный срез:

- простая регистрация и логин;

- одна основная страница с задачами;

- минимум операций с задачами;

- минимум эндпоинтов;

- логика достаточно простая, чтобы быстро дойти до UI и тестирования.

## 3. Scope v1

Входит в первую версию:

- регистрация пользователя;

- авторизация пользователя;

- получение списка задач текущего пользователя;

- создание новой задачи;

- изменение статуса задачи;

- удаление задачи;

- простой UI для этих действий;

- README с инструкцией запуска;

- набор API-автотестов для основных сценариев.

Не входит в v1:

- редактирование задачи целиком;

- отдельная страница задачи;

- дедлайн;

- серверная фильтрация;

- поиск;

- сортировки, кроме базового порядка списка;

- refresh token;

- профиль пользователя;

- смена пароля.

## 4. Пользовательский сценарий

Пользователь:

- открывает приложение;

- регистрируется;

- входит в систему;

- попадает на страницу со своими задачами;

- создаёт новую задачу;

- видит её в списке;

- меняет статус задачи;

- удаляет задачу;

- выходит из системы.

## 5. Функциональные требования

### 5.1. Авторизация

Система должна позволять:

- зарегистрировать нового пользователя по username и password;

- авторизовать пользователя по username и password;

- выдавать токен доступа после успешного логина;

- предоставлять доступ к методам работы с задачами только авторизованному пользователю.

Упрощение для v1:

- используется только access token;

- отдельный endpoint для logout не требуется;

- logout на UI реализуется удалением токена на клиенте.

### 5.2. Работа с задачами

Авторизованный пользователь может:

- получить список только своих задач;

- создать задачу;

- изменить статус своей задачи;

- удалить свою задачу.

Ограничения v1:

- редактирование title, description, priority после создания не поддерживается;

- отдельный endpoint получения задачи по id не нужен;

- список задач достаточно информативен, чтобы UI работал без страницы деталей.

### 5.3. UI

В первой версии должен быть максимально простой UI.

Минимально необходимы:

- экран авторизации:

  - форма регистрации;

  - форма входа;

- экран задач:

  - форма создания задачи;

  - список задач текущего пользователя;

  - элемент управления для смены статуса;

  - кнопка удаления задачи;

  - кнопка logout;

  - сообщения об успехе и ошибке.

Допускается реализация UI как:

- одной страницы с разными состояниями, или

- двух очень простых страниц.

## 6. Сущности и поля

### 6.1. Пользователь

Поля пользователя:

- id

- username

- password_hash

- created_at

### 6.2. Задача

Поля задачи:

- id

- user_id — внутреннее поле, связывает задачу с пользователем;

- title

- description

- status

- priority

- created_at

### 6.3. Поля, возвращаемые в API для задачи

{
  "id": 1,
  "title": "Купить молоко",
  "description": "После работы",
  "status": "new",
  "priority": "medium",
  "created_at": "2026-03-19T10:30:00Z"
}

Требования:

- created_at заполняется сервером автоматически;

- дата и время возвращаются в предсказуемом формате, например ISO 8601;

- если description не передано, допускается хранить пустую строку.

## 7. Допустимые значения

### 7.1. Статусы задачи

Допустимые значения:

- new

- in_progress

- done

### 7.2. Приоритет задачи

Допустимые значения:

- low

- medium

- high

## 8. Правила валидации

### 8.1. Регистрация и логин

#### username

- обязательное поле;

- после удаления лишних пробелов по краям длина должна быть от 3 до 30 символов;

- должен быть уникальным;

- строка из одних пробелов недопустима.

#### password

- обязательное поле;

- длина от 8 до 32 символов.

### 8.2. Создание задачи

#### title

- обязательное поле;

- после trim длина от 1 до 80 символов;

- строка из одних пробелов недопустима.

#### description

- необязательное поле;

- максимум 500 символов.

#### priority

- необязательное поле;

- если передано, должно быть одним из допустимых значений;

- если не передано, по умолчанию устанавливается medium.

### 8.3. Изменение статуса

#### status

- обязательное поле в запросе смены статуса;

- может принимать только значения:

  - new

  - in_progress

  - done

## 9. Бизнес-правила

- каждый пользователь работает только со своими задачами;

- пользователь не может изменить или удалить чужую задачу;

- при создании задачи статус по умолчанию всегда устанавливается в new;

- при создании задачи приоритет по умолчанию устанавливается в medium, если не передан;

- список задач возвращается только для текущего пользователя;

- список задач в UI отображается в стабильном порядке, например от новых к старым;

- серверная валидация обязательна, даже если на UI есть клиентские проверки;

- пароли не хранятся в открытом виде.

## 10. API v1

### 10.1. Регистрация

POST /register

Назначение: создать нового пользователя.

Тело запроса:

{
  "username": "tester1",
  "password": "Password123"
}

Успех:

- 201 Created

Пример ответа:

{
  "message": "User created successfully"
}

Ошибки:

- 400 Bad Request — невалидные данные;

- 409 Conflict — username уже существует.

### 10.2. Логин

POST /login

Назначение: авторизовать пользователя и выдать токен.

Тело запроса:

{
  "username": "tester1",
  "password": "Password123"
}

Успех:

- 200 OK

Пример ответа:

{
  "access_token": "jwt-token"
}

Ошибки:

- 400 Bad Request — невалидный запрос;

- 401 Unauthorized — неверные учетные данные.

### 10.3. Получение списка задач

GET /tasks

Назначение: вернуть список задач текущего пользователя.

Требование:

- endpoint защищён токеном.

Успех:

- 200 OK

Пример ответа:

[
  {
    "id": 1,
    "title": "Купить молоко",
    "description": "После работы",
    "status": "new",
    "priority": "medium",
    "created_at": "2026-03-19T10:30:00Z"
  }
]

Ошибки:

- 401 Unauthorized — отсутствует или невалиден токен.

### 10.4. Создание задачи

POST /tasks

Назначение: создать новую задачу текущего пользователя.

Тело запроса:

{
  "title": "Прочитать статью",
  "description": "Про pytest fixtures",
  "priority": "high"
}

Успех:

- 201 Created

Пример ответа:

{
  "id": 2,
  "title": "Прочитать статью",
  "description": "Про pytest fixtures",
  "status": "new",
  "priority": "high",
  "created_at": "2026-03-19T11:00:00Z"
}

Ошибки:

- 400 Bad Request — невалидные данные;

- 401 Unauthorized — нет токена или токен невалиден.

### 10.5. Изменение статуса задачи

PATCH /tasks/{id}/status

Назначение: изменить статус существующей задачи.

Тело запроса:

{
  "status": "done"
}

Успех:

- 200 OK

Пример ответа:

{
  "id": 2,
  "title": "Прочитать статью",
  "description": "Про pytest fixtures",
  "status": "done",
  "priority": "high",
  "created_at": "2026-03-19T11:00:00Z"
}

Ошибки:

- 400 Bad Request — невалидный статус;

- 401 Unauthorized — нет токена или токен невалиден;

- 403 Forbidden — задача существует, но принадлежит другому пользователю;

- 404 Not Found — задача с таким id не существует.

### 10.6. Удаление задачи

DELETE /tasks/{id}

Назначение: удалить задачу текущего пользователя.

Успех:

- 204 No Content

Ошибки:

- 401 Unauthorized — нет токена или токен невалиден;

- 403 Forbidden — задача существует, но принадлежит другому пользователю;

- 404 Not Found — задача не найдена.

## 11. HTTP-статусы

В проекте используются:

- 200 OK — успешный запрос;

- 201 Created — ресурс успешно создан;

- 204 No Content — успешное удаление;

- 400 Bad Request — ошибка валидации или некорректный запрос;

- 401 Unauthorized — пользователь не авторизован;

- 403 Forbidden — пользователь авторизован, но не имеет доступа к ресурсу;

- 404 Not Found — ресурс не найден;

- 409 Conflict — конфликт, например дублирующийся username.

### Формат ошибок

Для упрощения проекта фиксируем единый простой формат:

{
  "message": "Title is required"
}

Этого достаточно для v1 и удобно для тестирования.

## 12. Требования к UI

### 12.1. Экран авторизации

На экране должны быть:

- форма регистрации;

- форма логина;

- поля username и password;

- сообщения об успешном действии и ошибках.

### 12.2. Экран задач

На экране должны быть:

- форма создания задачи:

  - title

  - description

  - priority

- список задач текущего пользователя;

- у каждой задачи:

  - отображение title

  - отображение description

  - отображение status

  - отображение priority

  - отображение created_at

  - контрол для смены статуса

  - кнопка удаления

- кнопка logout.

### 12.3. Поведение UI

- после успешного логина пользователь попадает на экран задач;

- без токена защищённые действия недоступны;

- при logout токен удаляется, пользователь возвращается на экран авторизации;

- после создания задачи список обновляется;

- после смены статуса список обновляется;

- после удаления задачи элемент исчезает из списка.

## 13. Технические ограничения и стек

Для проекта фиксируем такой стек:

- backend: Flask

- database: PostgreSQL

- auth: JWT

- frontend: HTML + CSS + JavaScript

- tests: pytest + requests

Дополнительно:

- пароли хранятся только в виде хеша;

- приложение должно запускаться локально по README;

- конфигурация должна быть вынесена в переменные окружения или удобный конфиг;

- UI должен быть достаточно простым, чтобы быстро дойти до тестирования.

## 14. README

В проекте обязательно должен быть README.md, в котором описано:

- что это за проект;

- какой стек используется;

- как установить зависимости;

- как настроить базу данных;

- как запустить приложение;

- какие есть эндпоинты;

- как запускать автотесты.

## 15. Критерии приёмки

Проект считается принятым, если выполнены все условия ниже.

### 15.1. Функциональные критерии

- пользователь может зарегистрироваться;

- пользователь может войти в систему;

- после логина пользователь получает доступ к задачам;

- пользователь может создать задачу;

- пользователь может видеть список своих задач;

- пользователь может изменить статус своей задачи;

- пользователь может удалить свою задачу;

- пользователь не может изменить или удалить чужую задачу;

- неавторизованный пользователь не может работать с задачами.

### 15.2. Критерии по UI

- UI открывается и работает локально;

- через UI можно пройти основной пользовательский сценарий:

  - регистрация или логин,

  - создание задачи,

  - смена статуса,

  - удаление задачи,

  - logout;

- ошибки и успешные действия отображаются понятно.

### 15.3. Критерии по API

- все эндпоинты из scope v1 реализованы;

- эндпоинты возвращают ожидаемые HTTP-статусы;

- формат ответов и ошибок предсказуем;

- серверная валидация работает корректно.

### 15.4. Критерии по документации

- есть README;

- по README можно поднять проект локально;

- по README понятно, как запускать тесты.

### 15.5. Критерии по качеству

- реализован базовый набор API-автотестов;

- основные позитивные и негативные сценарии покрыты;

- после проверки в проекте не остаётся критических багов.

## 16. Минимальный обязательный набор API-автотестов

Для v1 достаточно такого набора:

- успешная регистрация нового пользователя;

- регистрация с уже существующим username → 409;

- успешный логин;

- логин с неверным паролем → 401;

- запрос к /tasks без токена → 401;

- успешное создание задачи;

- создание задачи без title → 400;

- создание задачи с title, состоящим только из пробелов → 400;

- получение списка задач возвращает только задачи текущего пользователя;

- успешная смена статуса задачи;

- смена статуса на недопустимое значение → 400;

- попытка изменить чужую задачу → 403;

- успешное удаление задачи;

- попытка удалить чужую задачу → 403.

## 17. Что переносим во v2

Во вторую версию логично вынести:

- редактирование задачи;

- получение задачи по id;

- серверную фильтрацию по статусу;

- дедлайн;

- поиск;

- улучшение UI;

- UI-автотесты.